Kế hoạch dự kiến

# Tông quan

Thông tin nhóm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ tên | Email | Vai trò |
| PH28279 | Nguyễn Thành Nam | Namntph28279@fpt.edu.vn | Người phát triển,  Trưởng nhóm |
| PH28295 | Tạ Tuấn Vũ | Vuttph28295@fpt.edu.vn | Người phát triển, Quản lý chất lượng |
| PH20890 | Đàm Đình Hiển | Hienddph20890@fpt.edu.vn | Người phát triển |
| PH24197 | Vũ Văn Hải | Haivvph24197@fpt.edu.vn | Người phát triển |
| PH23267 | Phùng Chí Kiên | Kienpcph23267@fpt.edu.vn | Người phát triển |

Thông tin đồ án

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ đề | Nội dung | Công cụ hỗ trợ | Product Owner |
| Thiết kế  app | Thiết kế ứng dụng bán giày | Visual Studio Code  Camtasia  Microsoft Word  Microsoft Excel | Nguyễn Thành Nam |

Mô tả chi tiết về qui trình và công cụ thực hiện:

Nội dung Mô tả các qui trình

Mô tả về công cụ

Đăng kí · Thực hiện khảo sát môn mà sẽ được - Theo như kế hoạch google form

tham gia đưa vào thi đấu. sẽ được dùng để tạo phiếu khảo sát hội thao · Đưa thông báo và phiếu khảo sát và sau đó sẽ được dùng để tạo

do lớp tổ đến cho những đối tượng tham gia: phiếu đăng kí. Google form rất tiện chức. sinh viên cũng có thể là giáo viên. dụng và cũng được sử dụng miễn · Tìm hiểu và đưa ra những việc cần phí nên rất thích hợp dùng để thực thiết để thực hiện hoạt động trên: hiện đề tài này.



 Địa điểm: nhà thi đấu trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Translate

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * Thời gian diễn ra. * Thưởng:   Giải I :  + SV: tiền và giấy chứng nhận thanh niên khỏe. + GV:tiền  Giải II: tiền   * Thưởng được trính ra từ quỹ lớp.  Các môn thi được đưa vào thi đấu sau khi khảo sát có thể là: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, cờ vua, cờ tướng, cờ caro,……. * Sau khi đã tìm được những thông tiên cần thiết trên sẽ tiến hành làm mẫu đăng kí. | - Dùng phần mềm Camtasia để quay lại các bước và qui trình tạo Form bằng Google Form. Phần mềm này dễ sử dụng và tiện lợi nên dùng nó! |  |
| Tạo trang web cho  CLB nhảy | Mục đích nhẳm quảng bá một thể loại nhảy xuất hiện ở nước ta những năm gần đây.  Để tạo trang web cần thu thập những thông tin sau:   * Đôi nét về môn nhảy này. * Mục đích của CLB khi được thành lập. * Số lượng thành viên của nhóm.  Cơ cấu tổ chức: trưởng CLB, thu ngân, các thành viên của nhóm. * Qui tắc CLB. * Ngân quĩ. * Thời gian và địa điểm hoạt động của nhóm. * Sau khi đã thu thập được những thông tin cần thiết trên thì bắt đầu tiến hành tạo website cho câu lạc bộ. | * Trang web sẽ được tạo bằng Google Sites. Có rất nhiều công cụ có thể tạo một trang web:   Wordpress, Blogger,… Nhưng  Google Sites có thể coi là tiện dụng nhất để tạo web, và được dùng miễn phí.     * Dùng phần mềm Camtasia để quay lại cách dùng các công cụ của Google Sites để tạo các thành phần cơ bản nhất của một trang web!!! |

# Kế hoạch đồ án

*1.1* *Các cột mốc – sản phẩm*

<*Xác định các cột mốc lớn. Phân rã công việc ở mức thô cho từng cột mốc, đầu ra sản phẩm* >

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột mốc | Công việc dự kiến | Ước lượng (man hour) | Sản phẩm |
| 25/03/2014 | Tìm hiểu chi tiết về qui trình  Scrum | 1 tuần | Báo cáo tìm hiểu Scrum |
| Tạo website cho nhóm | Website nhóm |
| 31/03/2014 | Chọn đề tài | 1 tuần | Đề tài cho công việc phải làm |
| Dự vào đề đưa ra nội dung cho | Nội dung công việc cần làm |
|  | công việc |  |  |
| Lên kế hoạch thực hiện | Bảng kế hoạch thực hiện |
| 07/04/2014 | Đưa ra hướng dẫn và quy trình làm Forms và Website, đưa ra kịch bản hướng dẫn. | 1 tuần | Bảng hướng dẫn |
| Quay video | Video |
| 14/04/2014 | Thuyết trình về video hướng dẫn làm forms đăng ký học phần và web | 1 tuần | Tài liệu thuyết trình |

## 1.2 Kế hoạch trao đổi thông tin

Kế hoạch họp nhóm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | Nội dung dự kiến | Phương pháp | Chuẩn bị |
| 25/03/2014 | -Thành lập nhóm và đưa ra các qui tắc nhóm.  -Chuẩn bị báo cáo về tìm hiểu qui trình Scrum.  -Phân công công việc cho từng người. | 9h Họp trực tiếp tại  Vườn Điều | Nội dung cơ  bản qui trình  Scrum |
| 31/03/2014 | -Tìm đề tài cho đồ án.  -Tìm nội dung cho đề tài, cách thực hiện đề tài.  -Chuẩn bị cho bài báo cáo tuần.  -Phân công công việc cho từng người. | 3h30 chiều họp trực tiếp tại Vườn Điều. | Mọi người chuẩn bị đề tài cho riêng mình. |
| Bất cứ lúc nào khi cần thiết | Những thắc mắc, và sản phẩm mà mỗi người hoàn thành sẽ được đăng tải trên Facebook. | Facebook | Nội cung cần biết và đăng tải |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |

Kế hoạch báo cáo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian | Nội dung dự kiến | Chuẩn bị |
| 27/03/2014 | Báo cáo về qui trình Scrum và việc thành lập nhóm | Bảng báo cáo.  Bảng báo cáo về nhóm |
| 03/04/2014 | Kế hoạch thực hiện đồ án. Website nhóm. | Bảng kế hoạch hoàn chỉnh. Trang web của nhóm. |
|  |  |  |

Công cụ hỗ trợ

* Facebook: trao đổi nhóm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10/04/2014 | Lên kịch bản quay video hướng dẫn, viết bài hướng dẫn qui trình. | Kịch bản hướng dẫn, bài hướng dẫn. |
| 17/04/2014 | Bài thuyết trình kết thúc đồ án. | Bài thuyết trình. |

* Camtasia: quay video.
* Google Site: xây dựng trang web.
* Google Forms: tạo mẫu đăng kí.